| АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |

от 14.04.2025 г.                         .                                                       № 17-р

с.Старая Чигла

О подготовке  к отопительному

периоду 2025/2026 года на территории

Старочигольского сельского поселения

1. Утвердить План мероприятий по подготовке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026года  (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой и проверкой готовности здания Дома культуры, здания Старочигольской СОШ, котельных, участвующих в энергосбережении школы,  к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Основание: с целью подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной инфраструктуры на территории Старочигольского сельского поселения в условиях осенне-зимнего периода 2025/2026 года.

Глава Старочигольского сельского поселения                                    О.В.Блинова

Приложение  № 1

План

мероприятий по подготовке объектов Старочигольского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года

| № п\п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение готовности здания ДК, здания школы ( Старочигольской ФАП) и котельных к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года | Апрель-сентябрь | Числову Н.В. Волгина И.В. |
| 2. | Создание комиссии по контролю за подготовкой и проверкой готовности здания Дома культуры, здания школы (детсада, Старочигольского ФАП ), котельных, участвующих в энергосбережении школы к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года (далее комиссия по контролю и проверке) | июнь | Блинова О.В. |
| 3. | Подготовка котельной, участвующей в энергосбережении школы ( Старочигольского ФАП к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года по плану: 1. прокачка отопительной системы; | До 01.09.2021 | Волгина И.В. |
| 4. | Проведение пробных топок, для проверки системы отопления. | с 15.08.2025 и до начала отопительного сезона | Числову Н.В. Волгина И.В. |
| 5. | Осуществление проверок готовности здания Дома культуры, здания школы ( Старочигольского ФАП), котельных к осенне-зимнему периоду 2025/2026 | с 01.09.2025 по 15.09.2025 | Комиссия по контролю и проверке |
| 6. | Осуществление приемки готовности здания Дома культуры, здания школы (, Старочигольского ФАП), котельных к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года | до 15.09.2025 | Комиссия по контролю и проверке |
| 7. | Подготовка автодорог, механизмов, автотранспорта, создание запасов материалов и песко-соляной смеси для зимней эксплуатации автомобильных дорог. | До 15.10.2025 | Блинова О.В. |
| 8. | Проведение работы по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, а также объектов, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке. Отчет о проделанной работе ежемесячно предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. | постоянно | Блинова О.В. |
| 9. | Определить порядок эксплуатации и технического обслуживания в отопительном сезоне 2025-2023 годов бесхозяйных объектов, участвующих в технологическом процессе производства, передачи и распределения коммунальных ресурсов. | до 01.08.2025 | Блинова О.В. |
| 10. | Выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2025-2023 годов в соответствии с приказом Минэнерго России от12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" и получение паспортов готовности: -потребителей тепловой энергии -теплоснабжающих и теплосетевых организаций -муниципальных образований | до 15.09.2025 до 01.11.2025 до 15.11.2025 | Блинова О.В. Волгина И.В. Числову Н.В. |
| 11. | Обустройство на территории поселения искусственных и природных водоемов пирсами для забора воды пожарными автомобилями. | до 01.07.2025 | Блинова О.В. |
| 12. | Проведение проверки соответствия требованиям пожарной безопасности жилых домов с печным отоплением малоимущих и социально неадаптированных граждан | До 01.10.2025 | Блинова О.В. |
| 13. | Проведение анализа состояния пожарной безопасности жилого фонда на территории поселения. | до 01.10.2025 | Блинова О.В. |
| 14. | Организация на территории поселения противопожарной безопасности в осенне-зимний период. | До 01.10.2025 | Блинова О.В. |
| 15. | Оказание адресной финансовой помощи на ремонт печного отопления малоимущим гражданам. | До 15.10.2025 | Блинова О.В. |
| 16. | Разработка планов мероприятий по очистке кровель подведомственных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи в целях предотвращения травматизма граждан в зимний период. О ходе выполнения мероприятий проинформировать администрацию района. | До 01.10.2025 | Блинова О.В. |
| 17. | Мониторинг работы систем инженерного обеспечения и технологических нарушений, отказов и аварий на объектах социальной сферы Старочигольского сельского поселения | Ежедневно. | Блинова О.В. |
| 18. | Организация работы по: - оплате текущих платежей за потребленный газ и тепло-энергию; -погашению задолженности: за потребленный газ; за тепло-энергию и топливо. | До 30 числа месяца следующего за месяцем начисления платы До 31.09.2025 | Блинова О.В. |

Приложение № 2

Состав

комиссии по контролю за подготовкой и проверкой готовности здания Дома культуры, здания школы ( Старочигольского ФАП ), котельных, участвующих в энергосбережении здания школы, к осенне-зимнему  периоду 2025/2026 года.

Председатель комиссии:

Блинова О.В. -  глава Старочигольского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии:

Числову Н.В. – директор  МКУ  Старочигольский  ДК;

Члены комиссии:

1.Сухочев А.В.- начальник отдела образования опеки и попечительства Аннинского муниципального района (по согласованию);

2.Демченков И.В.- начальник отдела по культуре Аннинского муниципального района (по согласованию);

3.Пегарьков В.С. - главный врач Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области (по согласованию);

4.Кобзев А.Н.- директор АМУП "Райтеплосеть"(по согласованию).

5. Поташов И.Б.- директор АМУП «Водоканал» (по согласованию)